Приложение № 2

План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в образовательных организациях г. Шахты

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Исполняющий обязанности директора Департамента образования г. Шахты (далее – ДО г. Шахты) Руководители образовательных организаций (далее – ОО) | Не менее 80 % педагогических и иных работников ОО имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026 |
|  | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Руководители ОО | Нормативные правовые акты направлены Минцифры России, Минпросвещения России | 29.06.2026 |
|  | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Руководители ОО | Не менее 85 % обучающихся и их родителей (законных представителей) прошли регистрацию в ЕСИА | 15.09.2026 |
|  | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Руководители ОО | Не менее 60 % обучающихся и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации) |  |  |  |
|  | Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Руководители ОО | Информация представлена в Минцифры России, Минпросвещения России | 01.07.2026 |
|  | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026-2027 | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Руководители ОО | Информация направлена в Минцифры России | 08.07.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Консультанты-эксперты: Игнатенко Е.А. (МБОУ г.Шахты «Лицей №6», по согласованию), Иващенко С.С. (МБОУ СОШ №40 г.Шахты, по согласованию), Корниченко А.А. (МБОУ СОШ №1 г.Шахты, по согласованию) Руководители ОО | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций) | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Консультанты-эксперты Руководители ОО | Все пользователи в ОО подключены к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
|  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Руководители ОО | Сквозное тестирование проведено | с 20.08.2026 |
|  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Руководители ОО | Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России, Минпросвещения России | 25.08.2026 |
|  | Заполнение расписания на 2026-2027 учебный год | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Руководители ОО | Расписание на 2026-2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем ОО | 01.09.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (дошкольные образовательные организации) |  |  |  |
|  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Руководители ОО | Сквозное тестирование проведено | c 12.11.2026 |
|  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Руководители ОО | Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России, Минпросвещения России | 18.11.2026 |
|  | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
|  | Обеспечение участия консультантов-экспертов в очных мероприятиях по подготовке | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Руководители МБОУ СОШ №1 г.Шахты, МБОУ г.Шахты «Лицей №6», МБОУ СОШ №40 г.Шахты | Ответственные ИКТ-специалисты приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 11.07.2026 –19.08.2026 |
|  | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Руководители ОО | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 19.08.2026 |
|  | Обеспечение участия педагогических и иных работников ОО в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Консультанты-эксперты Руководители ОО | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 01.08.2026 – 01.09.2026 |
|  | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Исполняющий обязанности директора ДО г. Шахты Консультанты-эксперты Руководители ОО | Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | 01.09.2026 – 01.11.2026 (еженедельно), далее – ежемесячно |